# 组员使用指南

MiniC 编译器实训项目 · 第 5 组

版本：v1.0（基于项目当前实际状态编写，2026-10-08）

本指南面向第 5 组全体组员，说明 MiniC 编译器项目的整体结构、各模块分工与对外接口、Git 协作流程、构建运行、测试验收及常见避坑点，请每位组员通读后再开始开发。

组员使用指南

一、项目概述与目标

1.1 项目是什么

1.2 项目目标

1.3 当前进度

1.4 运行方式一览

二、项目目录结构

三、各模块分工与开发指引

3.1 分工总览

3.2 模块接口速览（第 6 章契约定稿）

3.3 各模块开发指引

3.4 接口红线（务必遵守）

四、Git 协作流程

4.1 仓库与提交身份

4.2 分支规范

4.3 提交信息规范（语义化提交）

4.4 命令速查

4.5 协作约定

五、构建与运行方法

5.1 CMake 构建（推荐）

5.2 g++ 直接编译（无 CMake 环境时）

5.3 运行与命令行参数

5.4 四类产物落盘规则

六、测试与验收指引

6.1 使用自带测试用例

6.2 编写自己的测试用例

6.3 验收与交付物

七、组长汇总流程

八、常见问题与避坑

# 一、项目概述与目标

## 1.1 项目是什么

本项目是用 C++17 实现的一个 MiniC 语言编译器（挑战版），采用 CMake 构建，最终产出可执行文件 minic（build/minic.exe）。编译器流水线为：词法分析 → 语法分析 → 语义分析（符号表）→ 中间代码（四元式）→ 目标代码（x86 汇编，挑战版）。

## 1.2 项目目标

- 基础目标：完成 词法→语法→语义→四元式 全流程，支持变量声明（int/float）、赋值与算术表达式（+ - * /）。

- 挑战版目标：在基础流程之上按顺序扩展 控制流(if/while) → print 语句 → 数组 → 函数，并输出 x86 汇编文件。

- 统一以《MiniC编译器数据结构设计.md》（修订版 v3.0）第 4 章数据结构和第 6 章接口契约为开发依据，接口以 docs/interface.md 速览为准。

## 1.3 当前进度

词法模块（CLex）已完整实现并可演示（关键字/标识符/整数/浮点/运算符/界符识别，常量登记）。语法分析、中间代码、目标代码模块保留完整类声明与接口，核心逻辑留 TODO；符号表模块已实现多表登记/查重/作用域/常量回填等基础能力。

## 1.4 运行方式一览

minic <源文件> [--dump-tokens] [--dump-ast] [--dump-symtab] [--dump-quads]

四个转储选项分别产出 <源文件名>.token.txt / .ast.txt / .sym.txt / .quad.txt（与源文件同目录），默认还生成 <源文件名>.asm（挑战版汇编）。

# 二、项目目录结构

项目位于 E:\计算机软件实训\MiniCCompiler，目录结构如下：

MiniCCompiler/
├── CMakeLists.txt          # C++17 + GLOB_RECURSE，产出 minic
├── README.md               # 项目说明、构建/运行方式、模块状态
├── .gitignore              # 已排除 build/、*.exe 等
├── src/
│   ├── main.cpp            # 命令行解析 + 编译流水线 + 产物落盘
│   ├── lexer/              # 词法：token.h/cpp（公共基础）、lexer.h/cpp（CLex）
│   ├── parser/             # 语法：ast.h/cpp（AST 节点）、parser.h/cpp（CParser）
│   ├── symbol/             # 语义：symbol.h/cpp（SymbolTable 多表）
│   ├── sema/               # 中间代码：ir.h/cpp（Quad/Operand/IRGenerator）
│   └── codegen/            # 目标代码：codegen.h/cpp（AsmOutput/CCodeGen）
├── tests/
│   └── test.mc             # 最小测试用例
├── examples/
│   └── example.mc          # 挑战版关键字示例
├── docs/
│   └── interface.md        # 模块接口速览 + 冲突记录
└── build/                  # CMake 构建目录（已被 .gitignore 忽略）

组员日常开发只需要在 src/ 对应模块目录内修改 .h/.cpp 文件，不要改动 main.cpp 的命令行约定与产物命名规则，不要改动 docs/interface.md 中已定稿的接口。

# 三、各模块分工与开发指引

## 3.1 分工总览

| 模块 | 头文件 | 职责 | 当前状态 | 负责人建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 词法 CLex | src/lexer/lexer.h | 源文件扫描，产出 Token 序列；常量登记 | 已实现（参照示例） | 组长（词法） |
| 语法 CParser | src/parser/parser.h | 递归下降解析 Token 序列，构建 AST | 骨架：核心逻辑 TODO | 待分配 |
| 语义 SymbolTable | src/symbol/symbol.h | 符号多表登记/查重/作用域/类型检查 | 基础实现可用 | 待分配 |
| 中间代码 IRGenerator | src/sema/ir.h | 遍历 AST 生成四元式（Quad） | 骨架：遍历生成 TODO | 待分配 |
| 目标代码 CCodeGen | src/codegen/codegen.h | 四元式翻译为 x86 汇编（挑战版） | 骨架：翻译 TODO | 待分配 |

## 3.2 模块接口速览（第 6 章契约定稿）

| 模块 | 对外接口（函数签名） | 数据传递 |
| --- | --- | --- |
| CLex | bool OpenSource(const string&) / bool Run() / const TokenList& GetTokenList() const | TokenList → CParser |
| CParser | CParser(const TokenList&) / ASTNodePtr Parse() / bool HasError() const / const vector<CompileError>& GetErrors() const | ASTNodePtr → 语义 / IR |
| SymbolTable | EnterScope(ScopeType) / ExitScope() / RecVar(name,type,line,col)→VarEntry* / RecConst(...)→ConstEntry* / SearchVar / SearchConst / BackfillConst / CheckAssign / DumpSymTab | 符号信息 → IRGenerator |
| IRGenerator | explicit IRGenerator(SymbolTable&) / Generate(const ASTNodePtr&) / GetTmpVar(TokenType) / GetTmpLabel() / EmitIR(op,op1,op2,rslt) / GetCodes() const / OperandToString(op) | CodeList → CCodeGen / --dump-quads |
| CCodeGen | explicit CCodeGen(const CodeList&) / bool Generate(AsmOutput&) / IRtoASM(codes,out) | 汇编输出（挑战版） |

## 3.3 各模块开发指引

### 3.3.1 词法模块 CLex（已完成，作参照）

组长负责模块，已完整实现：关键字（int/float/if/else/while/return/void）、标识符、整数、浮点、运算符（+ - * / =）、界符（( ) { } ; ,），常量登记入 m_ConstTexts（Token::m_iConstIdx 记录位序），错误含行列号并汇总至全局 g_ErrorList。新增 Token 类型须同步修改 token.h 中 TokenType 枚举与 TokenTypeToString。其他模块可仿照本模块的分文件方式（头文件声明 + cpp 实现 + 第 6 章接口契约）组织代码。

### 3.3.2 语法模块 CParser

职责：递归下降解析 Token 序列，构建 AST（unique_ptr 管理，ASTNodePtr）。关键文件：src/parser/parser.h、src/parser/ast.h。对外接口：CParser(const TokenList&)、Parse()、HasError()、GetErrors()。TODO 位置：parser.cpp 中 ParseProgram / ParseStatement / ParseDeclaration / ParseExpression / ParseTerm / ParseFactor 六个递归下降函数均为空实现。

开发要点：AST 节点类已定稿（NumNode/IdentNode/DeclNode/AssignNode/BinOpNode/ListNode），Parse 返回 ASTNodePtr；语法错误应调用 EmitError 并记入 m_errors（同时汇总至 g_ErrorList）；挑战版按 Q5 顺序扩展控制流语句与 print。

### 3.3.3 语义模块 SymbolTable

职责：符号多表组织（Var/Const/Type/Proc/Param/Label/Enum），作用域管理，类型检查。关键文件：src/symbol/symbol.h。对外接口见 3.2 节。当前已实现基础登记/查重/作用域（EnterScope/ExitScope）/常量回填（BackfillConst）/类型检查（CheckAssign）/DumpSymTab。待接入：main.cpp 第 4 阶段标注的“遍历 AST 执行语法制导语义动作”TODO，需在完成语法模块后由相应组员把语义动作接入流水线。

### 3.3.4 中间代码模块 IRGenerator

职责：遍历 AST 生成四元式序列 CodeList（Quad），操作数采用引用式（Operand 链接到常量表/变量表/临时编号/标号编号）。关键文件：src/sema/ir.h。对外接口见 3.2 节；已可用能力：临时变量计数器、标号计数器、EmitIR、OperandToString（索引转原文）。TODO 位置：ir.cpp 中 Generate(const ASTNodePtr&) 的 AST 遍历生成逻辑。挑战版需补充 Q_JMP/Q_JZ/Q_JNZ/Q_LABEL/Q_RETURN/Q_CALL/Q_PRINT 等操作码的生成。

### 3.3.5 目标代码模块 CCodeGen（挑战版）

职责：将四元式 CodeList 翻译为 x86 汇编，输出 AsmOutput（文件头/数据段/代码段）。关键文件：src/codegen/codegen.h。对外接口：CCodeGen(const CodeList&)、Generate(AsmOutput&)、IRtoASM。TODO 位置：codegen.cpp 中指令模板库 m_TemplateLib 与四元式→汇编翻译逻辑。该模块依赖中间代码模块先完成，可在其交付后启动。

## 3.4 接口红线（务必遵守）

- 以 docs/interface.md 的“模块接口速览（第 6 章契约定稿）”为准，不要自行改签名。

- AST 节点统一由 unique_ptr 管理（ASTNodePtr），禁止退回裸指针。

- SymbolTable 以第 6 章契约为主，第 4 章扩展接口（RecVarTbl/RecConstTbl/SearchXxxTbl）保留兼容，不要删除。

- IRGenerator 必须显式绑定 SymbolTable&（构造传入），不要改回无参构造。

- 汇编产物后缀固定为 .asm，四类转储产物命名规则由 main.cpp 统一处理，不要自行改。

# 四、Git 协作流程

## 4.1 仓库与提交身份

仓库已初始化并完成首次提交（提交 6bcfb0c：feat: MiniC编译器项目骨架（词法可演示，其余模块待填充）），当前存在 main 与 dev 两个分支且均指向该提交。远程仓库已上线 GitHub：https://github.com/9527-qincheng/MiniCCompiler.git，origin/main 与 origin/dev 均已推送并建立跟踪，组员可通过该地址克隆仓库参与协作。本仓库提交身份已配置：user.name = Bao Fangle，user.email = 2233841161@qq.com（仅本仓库级别，组员提交时无需再配置；若组员机器上操作需用 git config user.name/user.email 各自配置自己的名字与邮箱）。

## 4.2 分支规范

| 分支 | 用途 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| main | 稳定分支 | 始终可运行、可演示的版本；只接收 dev 合并，不在 main 上直接开发 |
| dev | 集成分支 | 组员 feature 分支完成后合并到这里，组内联调环境 |
| feature/xxx | 个人开发分支 | 必须从 dev 切出，命名如 feature/parser、feature/ir；开发完成后合并回 dev 并删除 |

## 4.3 提交信息规范（语义化提交）

- feat: 新功能（如 feat: parser 实现赋值语句递归下降）

- fix: 修复缺陷（如 fix: 浮点常量扫描边界错误）

- docs: 仅文档变更（如 docs: 更新接口备忘）

- refactor: 重构、不改变行为（如 refactor: 统一错误输出格式）

- 其他：test: 测试相关 / chore: 构建或工具链（可选）

## 4.4 命令速查

首次克隆仓库：

git clone https://github.com/9527-qincheng/MiniCCompiler.git MiniCCompiler
cd MiniCCompiler
git checkout dev

日常开发（切分支 → 改代码 → 提交 → 推送）：

git pull origin dev              # 先同步 dev 最新代码
git checkout -b feature/parser   # 从 dev 切个人分支
git add src/parser/parser.cpp    # 按需暂存改动文件
git commit -m "feat: parser 实现声明语句"
git push origin feature/parser   # 推送到远端个人分支

合并回 dev（组员自合并或由组长协助）：

git checkout dev
git pull origin dev
git merge feature/parser
# 若有冲突：手动解决后 git add <冲突文件> && git commit
git push origin dev
git branch -d feature/parser   # 合并完成后删除个人分支

解决冲突要点：冲突文件中 ====== 与 >>>>>> 之间的代码段是冲突区，与对方（通常是组长或他人）沟通后保留正确版本，删除冲突标记（<<<<<<< / ======= / >>>>>>>），再 git add 该文件并 git commit。

## 4.5 协作约定

- 不要直接向 main 推送；main 的更新统一由组长在汇总后合并。

- 每个功能一个 feature 分支，不要长期共用一个分支。

- 提交前先 git status 确认没有误加 build/ 下的编译产物（已被 .gitignore 排除，正常不会出现）。

- push 之前先 pull 并解决本地冲突，避免直接 force push。

# 五、构建与运行方法

## 5.1 CMake 构建（推荐）

cmake -S . -B build -G "MinGW Makefiles"
cmake --build build

要求：CMake >= 3.10，C++17 编译器（MinGW g++ / MSVC / Clang 均可）。CMakeLists.txt 使用 GLOB_RECURSE 自动收集 src 下所有 .cpp，新增源文件无需改构建配置。产出：build/minic.exe。

## 5.2 g++ 直接编译（无 CMake 环境时）

g++ -std=c++17 -Isrc -o build/minic.exe \
    src/lexer/token.cpp src/lexer/lexer.cpp \
    src/parser/ast.cpp src/parser/parser.cpp \
    src/symbol/symbol.cpp src/sema/ir.cpp \
    src/codegen/codegen.cpp src/main.cpp

## 5.3 运行与命令行参数

./build/minic.exe tests/test.mc --dump-tokens --dump-ast --dump-symtab --dump-quads

参数说明：第一个参数为 .mc 源文件路径；--dump-tokens / --dump-ast / --dump-symtab / --dump-quads 分别转储四类产物；未知选项会报错并打印用法；出错时退出码为 1（错误含行列号，汇总于 g_ErrorList），成功退出码 0。

## 5.4 四类产物落盘规则

产物与源文件同目录，以源文件名去扩展名后加对应后缀：

| 选项 | 产物文件 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| --dump-tokens | tests/test.token.txt | 已实现（词法演示） |
| --dump-ast | tests/test.ast.txt | 骨架占位（TODO） |
| --dump-symtab | tests/test.sym.txt | 基础登记/查重可用 |
| --dump-quads | tests/test.quad.txt | 骨架占位（TODO） |
| 默认（挑战版） | tests/test.asm | 骨架占位（TODO） |

Token 输出示例（tests/test.mc 前几行）：

1:1  INT     int
1:5  IDENT   a
1:6  SEMI    ;
2:1  FLOAT   float

# 六、测试与验收指引

## 6.1 使用自带测试用例

仓库自带 tests/test.mc（内容为：int a; float b; a = b + 1;）和 examples/example.mc（挑战版关键字示例，含 if/while/return）。运行方式见 5.3 节。开发完成后应先保证 test.mc 的四类产物输出符合预期，再跑自己的用例。

## 6.2 编写自己的测试用例

- 在 tests/ 下新建 <用例名>.mc 文件，例如 tests/expr.mc。

- 按模块覆盖场景：语法模块可写多语句、嵌套括号、错误语法（缺分号等）；语义模块可写重复声明、类型不匹配（float 赋 int 等）；中间代码模块可写复杂算术表达式。

- 错误用例可命名为 tests/bad_xxx.mc，用于验证编译器能正确报错并返回退出码 1。

- 用 5.3 节命令运行并检查对应产物文件内容是否符合预期。

- 用例文件需要提交到 Git（git add tests/xxx.mc）。

## 6.3 验收与交付物

每个模块完成的验收标准：

- 代码通过构建（cmake --build build 无错误，或 g++ 全量编译无错误）。

- 对应转储产物（.ast.txt / .sym.txt / .quad.txt / .asm）输出正确，可向组长演示。

- 提供至少一个自写测试用例（.mc 文件）及产物样例。

- 按 4.3 节规范提交，feature 分支合并到 dev 后由组长统一汇总。

# 七、组长汇总流程

第 5 组采用“组长统一汇总全员模块”的方式收口：

- 组员各自在 feature 分支完成模块并自测通过后，合并到 dev 分支并推送（见 4.4 节）。

- 组长定期从 dev 拉取最新代码，统一构建并运行全套测试用例（tests/ 与 examples/），检查各模块衔接是否正常。

- 发现接口不一致或联调问题时，组长按 docs/interface.md 契约定位责任模块，反馈对应组员在个人分支修复后重新合并。

- 全部模块联调通过后，组长在 main 分支做最终合并，并汇总生成验收材料（构建命令输出、四类产物样例、测试用例清单、汇编输出等）。

- 验收材料统一展示全部模块成果，避免逐人重复制作。

汇总时的常用命令：

git checkout dev
git pull origin dev             # 拉取组员最新代码
cmake -S . -B build -G "MinGW Makefiles"
cmake --build build
./build/minic.exe tests/test.mc --dump-tokens --dump-ast --dump-symtab --dump-quads
git push origin dev             # 联调通过后推送，保持远程同步

# 八、常见问题与避坑

| 问题 | 现象 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 构建目录被 git 忽略 | git status 看不到 build/ 与 minic.exe | 正常现象：.gitignore 已排除 build/；产物不提交，验收时现场构建即可 |
| 忘记 pull 导致冲突 | merge 时出现大量冲突标记 | 开发前先 git pull origin dev；冲突时按 4.4 节解决，不 force push |
| TODO 未填导致链接/输出异常 | 链接失败、产物为“TODO not implemented”占位 | 确认对应模块 .cpp 中核心函数已实现后再合并；未完成模块保留 TODO 属预期 |
| 接口签名不一致 | 模块间编译或运行报错 | 以 docs/interface.md 契约为准，改代码前先读接口速览，不要自行改签名 |
| 产物路径找不到 | 运行后没有 .token.txt 等文件 | 产物与源文件同目录且去扩展名加后缀；确认在项目根目录下运行、源文件路径正确 |
| 修改 token 枚举后输出错乱 | TokenTypeToString 不匹配 | 新增 TokenType 时同步维护 token.h 中枚举与转换函数 |
| 把 build/ 或 *.exe 提交进 git | 仓库膨胀、他人克隆异常 | 正常不会发生（已被忽略）；若已误提交，撤销跟踪并重新提交 |
| 命令行参数写错 | 报 unknown option 并退出码 1 | 对照 5.3 节参数名：--dump-tokens / --dump-ast / --dump-symtab / --dump-quads |

如有疑问，优先查阅 README.md、docs/interface.md 与《MiniC编译器数据结构设计.md》v3.0，再与组长沟通。祝开发顺利！