词法分析模块
任务书与待办清单

第 5 组 · 挑战版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责成员 | 刘鑫泽（2416050321）、张吕柘冰（2416050313） |
| 责任人 | 刘鑫泽、张吕柘冰 |
| 当前状态 | ✅ 主体已完成，4 项遗留待修 |
| 优先级 | P1（遗留问题） |
| 文档依据 | 《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》、《MiniC编译器数据结构设计.md》 |
| 生成日期 | 2026-10-13 |

# 一、模块职责与目标

把源程序字符流切分为 Token 序列，识别关键字、标识符、各类常量、运算符与界符，登记常量文本，并给出带行列号的错误报告与错误恢复。词法是全流水线的第一环，其输出直接决定后续所有阶段的可行性。

## 二、接口契约（不可擅自变更）

本节接口已冻结（设计文档 §2.4）。如需变更，须先在组内提出评审，通过后方可实施。

| 接口 | 签名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CLex 构造 | CLex() | 初始化关键字表与字符分类表 |
| 打开源文件 | bool OpenSource(const std::string&) | 失败返回 false |
| 扫描 | bool Run() | 产出 TokenList，末尾追加 TOKEN_EOF |
| 取结果 | const TokenList& GetTokenList() const | 供 main 与 CParser 消费 |

# 三、当前完成情况（已实测验证）

下列项目已用真实用例实测通过，无需再改：

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| 17 个挑战版终结符 | ✅ 全部正确产出（bool/char/print/true/false/[]/关系/逻辑/字符常量） |
| 双字符运算符优先 | ✅ == != <= >= && ¦¦ 均不被拆分 |
| 单字符运算符 | ✅ < > ! 未被双字符吞掉 |
| 字符常量与转义 | ✅ 'x' '\n' '\'' '\\' 全部正确 |
| 关键字区分 | ✅ true/false/print 等未被误判为标识符 |
| 注释隔离 | ✅ 注释内的双字符不生效 |
| 错误恢复 | ✅ 未知转义、未闭合字符常量均报错且不崩溃 |
| 编码映射 | ✅ TokenTypeToCode / CodeToTokenType 双向自洽 |

# 三之二、待修问题（本模块当前任务）

## 问题 1（P0，必修）：不识别 UTF-8 BOM

现象：内容完全相同的两个 .mc 文件，仅差一个 BOM，结果不同：

| 文件 | 开头字节 | 实测结果 |
| --- | --- | --- |
| 带 BOM | EF BB BF | ❌ 报 3 个 error：1:1 / 1:2 / 1:3 unexpected character |
| 不带 BOM | 63 68 61 | ✅ 无词法错误 |

根因：UTF-8 BOM 是 3 个字节，词法器逐字节扫描时把它们当成 3 个非法字符。

影响：用 Windows 记事本保存 .mc 文件默认带 BOM → 组员一写测试用例就报 3 个莫名错误。

修改位置：CLex::OpenSource() 读入 m_szSource 之后，或在 Run() 起始处。

// 跳过 UTF-8 BOM（EF BB BF）

if (m_szSource.size() >= 3 &&

static_cast<unsigned char>(m_szSource[0]) == 0xEF &&

static_cast<unsigned char>(m_szSource[1]) == 0xBB &&

static_cast<unsigned char>(m_szSource[2]) == 0xBF)

{

m_szSource.erase(0, 3);   // 或 m_iPos = 3（注意列号从 1 起算）

}

## 问题 2（P1）：多字符常量报错后仍产出 token

现象：输入 a = 'ab'; 词法报 multi-character char literal，但仍产出一个 CHAR_CONST 'ab'，导致语法阶段再报一次错（同一错误报两遍）。

建议：报错后跳过整个字面量、不产出 token，让语法阶段自然发现缺失。

| 方案 | 做法 | 评价 |
| --- | --- | --- |
| A | 报错后只取首字符产出 CHAR_CONST，不报错 | 与 C 语义不同，偏宽松 |
| B（推荐） | 报错后跳过整个字面量，不产出 token | 错误只报一次，更干净 |

## 问题 3（P1）：字符串常量 STRING 定位未明确

现象：print("hello") 词法能产出 STRING，但挑战版文法没有字符串终结符，语法阶段无产生式可匹配。

这是设计决策（设计文档 §15.1 方案 A：保留词法能力、不入文法）。建议在 token.h 的 TOKEN_STRING 处补注释说明「挑战版文法不支持字符串字面量」，避免组员困惑。

## 问题 4（P2）：5 个新用例缺配套期望输出

| 用例文件 | 期望输出 *.token.txt |
| --- | --- |
| lex_challenge.mc | ❌ 缺 |
| lex_char.mc | ❌ 缺 |
| lex_op_edge.mc | ❌ 缺 |
| bad_char.mc | ❌ 缺 |
| bad_op.mc | ❌ 缺 |
| （对比）test.mc | ✅ 有 test.token.txt |

建议：生成一次输出、人工核对正确后提交为基线，用于日后回归。

注意顺序：上述问题 1～3 的修改会改变 token 输出，因此期望输出必须最后生成。

# 三之三、修改顺序

① 先修 BOM 识别（P0）        ← 影响最大，独立改动，风险低

↓

② 补 TOKEN_STRING 注释（P1）    ← 顺便做掉

↓

③ 多字符常量恢复策略（P1）      ← 需先确认选 A 还是 B

↓

④ 生成并提交 5 个期望输出（P2）  ← 必须最后做，否则基线会失效

↓

⑤ 修 lex_challenge.mc 中文注释乱码（P2）

# 四、开发规范（必读）

## 4.1 分支与提交

# 从最新的 dev 切分支（不要从 main 切，也不要直接改 main/dev）

git fetch origin

git checkout -b feature/<模块名> origin/dev

# 开发后提交（语义化提交信息）

git add <改动的文件>

git commit -m "feat(<模块>): 简述本次改动"

git push origin feature/<模块名>

# 然后到 GitHub 发起 Pull Request → 合入 dev

## 4.2 提交前自检清单

我在 feature/xxx 分支上（不是 main / dev）

我基于 origin/dev 的最新代码（不是旧版）

我新增的类 / 函数名，在 src/ 下没有同名冲突（重点：GLOB_RECURSE 会自动收集所有 .cpp）

公开接口没有擅自修改

本地编译零错误、零警告（build.bat）

程序能正常运行（--dump-tokens / --dump-ast / --dump-symtab / --dump-quads）

提交信息是语义化格式（feat: / fix: / docs: / refactor:）

我没有删除别人的文件

## 4.3 本地构建

cd MiniCCompiler

build.bat                       # 编译（自动收集 src 下所有 .cpp）

build.bat run tests\test.mc     # 编译并运行

build.bat clean                 # 清理

提示：build.bat 会自动递归收集 src 下所有 .cpp。若新增文件后出现 「multiple definition」（撞名冲突）或「undefined reference」（漏文件），脚本会给出排查提示。

## 4.4 运行测试（需 PowerShell 7）

pwsh -File tests/run_grammar_selfcheck.ps1   # 文法表自检（21 项）

pwsh -File tests/run_parser_tests.ps1       # Parser 回归（41 用例）

pwsh -File tests/run_parser_unit.ps1        # Parser 单元测试

说明：tests/*.ps1 要求 PowerShell 7（已加 #Requires -Version 7.0）。Windows PowerShell 5.1 会按 ANSI 解码中文注释并报出误导性语法错。

## 4.5 编码与换行约定

| 项 | 约定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文本编码 | UTF-8 无 BOM | 带 BOM 的 .mc 会被词法器当成 3 个非法字符（已知问题） |
| 换行符 | LF | 已由 .gitattributes 强制，勿手工改成 CRLF |
| .bat 脚本 | 纯 ASCII | cmd 按本地代码页解析，含中文会导致命令被拆解 |
| .ps1 脚本 | UTF-8 无 BOM | 5.1 会按 ANSI 解码中文并报错 |

# 五、验收标准（Definition of Done）

带 BOM 的 .mc 不再报 unexpected character，带/不带 BOM 的同一文件 token 输出完全一致

多字符常量 'ab' 只报一次错，不再产出 token

TOKEN_STRING 已注明「挑战版文法不支持」

5 个用例具备 *.token.txt 期望输出，可回归比对

旧用例全部回归通过（tests/test.token.txt 内容不变）

g++ -Wall -Wextra 零错误零警告

# 六、参考文档

《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》——挑战版文法、编码、预测分析表、接口契约

《MiniC编译器数据结构设计.md》（v3.1）——基础版数据结构与决策记录

《MiniC挑战版文法及其相关表格.xlsx》——92 条产生式、First/Follow/Select、预测分析表

《各模块任务书/00_总览与集成.docx》——总体缺口、时间线、分工全景