语法分析模块
任务书与待办清单

第 5 组 · 挑战版 · LL(1) 预测分析

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责成员 | 杨呈旭（2416050320）、郭晨赞（2416050310） |
| 责任人 | 杨呈旭、郭晨赞 |
| 当前状态 | ✅ 阶段③④已完成并全面验证 |
| 优先级 | P2（阶段⑤重构） |
| 文档依据 | 《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》、《MiniC编译器数据结构设计.md》 |
| 生成日期 | 2026-10-13 |

# 一、模块职责与目标

以 LL(1) 预测分析表驱动（非递归），把 Token 序列按挑战版文法构建为 AST，并在推导过程中调度语义动作。文法共 92 条产生式、45 个非终结符，预测分析表以数值编码为下标。

## 二、接口契约（不可擅自变更）

本节接口已冻结（设计文档 §2.4）。如需变更，须先在组内提出评审，通过后方可实施。

| 接口 | 签名 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 构造 | explicit CParser(const TokenList&) | 绑定词法输出 |
| 解析 | ASTNodePtr Parse() | 预测分析表驱动，返回 AST 根 |
| 错误判定 | bool HasError() const | 是否有语法错误 |
| 错误清单 | const std::vector<CompileError>& GetErrors() const | 含行列号 |
| 分析轨迹 | const std::vector<ParseStep>& GetTrace() const | 供 --dump-parse（v4.0 新增） |

注意：前 4 个公开签名已冻结不可改，GetTrace() 是 v4.0 新增（Q4 变更已过组内评审）。

# 三、当前完成情况（已实测验证）

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| 编译 | ✅ 9 个源文件零错误零警告 |
| 文法表自检 | ✅ 21 项全部 PASS（含 PROD_COUNT=92、唯一冲突为悬挂 else） |
| Parser 回归测试 | ✅ 41 / 41 全部通过 |
| Parser 单元测试 | ✅ 17 / 17 全部通过 |
| --dump-parse 分析轨迹 | ✅ 82 步，与设计文档 §4.11 逐字一致 |
| 递归下降是否已移除 | ✅ 已改为分析栈 + PushProduction + ExecuteAction |

## 3.1 关键文件

| 文件 | 作用 |
| --- | --- |
| src/parser/grammar.h / .cpp | 92 条产生式 + FIRST/FOLLOW/SELECT + 预测分析表 |
| tools/generate_grammar.py | 由 xlsx 生成 grammar.h/.cpp（禁止手工编辑 grammar.cpp） |
| src/parser/parser.h / .cpp | 预测分析驱动器（分析栈 + 语义动作 + 轨迹） |
| tests/parser/ | 40 个回归用例 + expected 期望输出 |
| tests/grammar_selfcheck.cpp | 文法表自检程序 |

重要：grammar.cpp 是脚本生成的，禁止手工编辑；如需改文法，应修改 tools/generate_grammar.py 及其数据源后重新生成。

# 三之二、待办任务：阶段⑤ AST 多子节点重构

背景：当前挑战版的 print / 函数定义 / 数组下标 / 函数调用 / 空语句，使用的是解析器内部的「桥接节点」，尚未合并进 src/parser/ast.h。v3.1 的 AST 是严格二叉树（m_left / m_right），无法表达多子节点结构。

## 5.1 改造目标（依据设计文档 §5.3.2）

// 现状：严格二叉树

class ASTNode {

std::unique_ptr<ASTNode> m_left;

std::unique_ptr<ASTNode> m_right;

};

// 目标：任意子节点

class ASTNode {

std::vector<std::unique_ptr<ASTNode>> m_children;

};

## 5.2 需新增的节点类型

| 节点 | children | 附加字段 |
| --- | --- | --- |
| PROGRAM | 顶层声明与语句 | — |
| FUNCDEF | 形参列表 + 函数体 | m_retType、m_szName |
| PARAM | — | m_type、m_szName、m_iArraySize |
| BLOCK | 块内声明与语句 | — |
| IF | [条件, then, else?] | else 缺省时 2 个子节点 |
| WHILE | [条件, 循环体] | — |
| PRINT | [表达式] | — |
| RETURN | [表达式]? | 空 return 时无子节点 |
| INDEX | [基址, 下标] | — |
| CALL | [被调标识符, 实参…] | — |
| EMPTY | — | 空语句 ; |
| UNOP | [操作数] | m_op（! 或 -） |
| ARRAYDECL | [Decl, 维度] | 数组声明桥接节点 |

## 5.3 改造注意

这是破坏性改动：会影响语义、IR 两个下游模块，必须与其负责人对齐改造窗口

改造后 40 个回归用例的 AST 期望输出会变化，需重新生成 expected/*.ast.txt

注意：tests/parser/expected/ll1_411.parse.txt 取自设计文档 §4.11，不随 -Update 刷新，需手工从文档重新提取

ast.h 的 ASTNodeKind 需从 7 类扩展到约 20 类

保持 ASTNodePtr = std::unique_ptr<ASTNode> 不变

# 三之三、已完成的两次重要变更（记录）

| 变更 | 内容 |
| --- | --- |
| Q4 实现方式变更 | 递归下降 → LL(1) 预测分析表驱动（已过组内评审；对外签名不变） |
| 行为变更 1 | int a, b; 由报错改为合法（挑战版文法支持多声明符）；原 err_multi_decl 转为正向用例 multi_decl |
| 行为变更 2 | int a[10]; 产出 ArrayDecl 桥接节点，待阶段⑤合并进 ast.h |

# 四、开发规范（必读）

## 4.1 分支与提交

# 从最新的 dev 切分支（不要从 main 切，也不要直接改 main/dev）

git fetch origin

git checkout -b feature/<模块名> origin/dev

# 开发后提交（语义化提交信息）

git add <改动的文件>

git commit -m "feat(<模块>): 简述本次改动"

git push origin feature/<模块名>

# 然后到 GitHub 发起 Pull Request → 合入 dev

## 4.2 提交前自检清单

我在 feature/xxx 分支上（不是 main / dev）

我基于 origin/dev 的最新代码（不是旧版）

我新增的类 / 函数名，在 src/ 下没有同名冲突（重点：GLOB_RECURSE 会自动收集所有 .cpp）

公开接口没有擅自修改

本地编译零错误、零警告（build.bat）

程序能正常运行（--dump-tokens / --dump-ast / --dump-symtab / --dump-quads）

提交信息是语义化格式（feat: / fix: / docs: / refactor:）

我没有删除别人的文件

## 4.3 本地构建

cd MiniCCompiler

build.bat                       # 编译（自动收集 src 下所有 .cpp）

build.bat run tests\test.mc     # 编译并运行

build.bat clean                 # 清理

提示：build.bat 会自动递归收集 src 下所有 .cpp。若新增文件后出现 「multiple definition」（撞名冲突）或「undefined reference」（漏文件），脚本会给出排查提示。

## 4.4 运行测试（需 PowerShell 7）

pwsh -File tests/run_grammar_selfcheck.ps1   # 文法表自检（21 项）

pwsh -File tests/run_parser_tests.ps1       # Parser 回归（41 用例）

pwsh -File tests/run_parser_unit.ps1        # Parser 单元测试

说明：tests/*.ps1 要求 PowerShell 7（已加 #Requires -Version 7.0）。Windows PowerShell 5.1 会按 ANSI 解码中文注释并报出误导性语法错。

## 4.5 编码与换行约定

| 项 | 约定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文本编码 | UTF-8 无 BOM | 带 BOM 的 .mc 会被词法器当成 3 个非法字符（已知问题） |
| 换行符 | LF | 已由 .gitattributes 强制，勿手工改成 CRLF |
| .bat 脚本 | 纯 ASCII | cmd 按本地代码页解析，含中文会导致命令被拆解 |
| .ps1 脚本 | UTF-8 无 BOM | 5.1 会按 ANSI 解码中文并报错 |

# 五、验收标准（Definition of Done）

ast.h 增加 PROGRAM/FUNCDEF/PARAM/BLOCK/PRINT/INDEX/CALL/EMPTY 等节点

ASTNode 改为 m_children 多子节点，解析器内部桥接节点全部合并进 ast.h

40 个回归用例期望输出已按新 AST 形状重新生成并通过

ll1_411.parse.txt 仍与设计文档 §4.11 的 82 步逐行一致

语法分析结果不受影响（仅 AST 结构变化）

与语义、IR 模块的接口对齐已完成

# 六、参考文档

《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》——挑战版文法、编码、预测分析表、接口契约

《MiniC编译器数据结构设计.md》（v3.1）——基础版数据结构与决策记录

《MiniC挑战版文法及其相关表格.xlsx》——92 条产生式、First/Follow/Select、预测分析表

《各模块任务书/00_总览与集成.docx》——总体缺口、时间线、分工全景