符号表模块
任务书与待办清单

第 5 组 · 挑战版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责成员 | 焦艺浩（2416050302）、李钊杰（2416050311） |
| 责任人 | 焦艺浩、李钊杰 |
| 当前状态 | 🟡 结构就绪，待接入流水线 |
| 优先级 | P0（关键路径第 1 环） |
| 文档依据 | 《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》、《MiniC编译器数据结构设计.md》 |
| 生成日期 | 2026-10-13 |

# 一、模块职责与目标

维护程序中的全部符号信息（变量、常量、类型、过程、参数、标号），提供登记、查重、按作用域链查找、类型检查等能力。符号表是 PPT 要求的四类交付物之一，也是语义分析的基础。

## 二、接口契约（不可擅自变更）

本节接口已冻结（设计文档 §2.4）。如需变更，须先在组内提出评审，通过后方可实施。

| 接口 | 签名 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 进入作用域 | bool EnterScope(ScopeType t) | ✅ 已实现 |
| 退出作用域 | void ExitScope() | ✅ 已实现 |
| 登记变量 | VarEntry* RecVar(name, type, line, col) | ✅ 已实现（含查重） |
| 登记常量 | ConstEntry* RecConst(name, type, value, line, col) | ✅ 已实现 |
| 查变量 | const VarEntry* SearchVar(name) const | ⚠️ 线性扫描，未按作用域链 |
| 查常量 | const ConstEntry* SearchConst(name) const | ✅ 已实现 |
| 常量回填 | void BackfillConst(iConstIdx, name, type) | ✅ 已实现 |
| 类型检查 | bool CheckAssign(lhs, rhs, line, col) | ✅ 已实现（float→int 警告） |
| 输出符号表 | void DumpSymTab(std::ostream&) const | ✅ 已实现 |

# 三、当前状态与核心缺口

符号表模块本身「写好了」，但有两个关键问题导致交付物为空：

## 缺口 1（P0，最关键）：没有被流水线驱动

现状：main.cpp 中语义阶段是 TODO，AST 从未被遍历去调用符号表登记接口。

// src/main.cpp 现状（约第 176 行）

SymbolTable symtab;

// TODO: 遍历 AST 执行语法制导语义动作（登记/查重/类型检查/常量回填）

if (dumpSymtab) { ... symtab.DumpSymTab(oss); ... }

后果：运行 --dump-symtab 输出的是空表：

=== Symbol Table (scope 1) ===

-- Variables --        ← 空

-- Constants --        ← 空

-- Types --            ← 空

这是当前四类交付物中唯一「模块就绪但产物为空」的一项，也是语义模块必须协同解决的第一件事。

## 缺口 2（P0）：作用域链查找未实现

现状代码：

VarEntry* SymbolTable::SearchVarInfoTbl(const std::string& name)

{

// TODO：作用域链查找（当前线性扫描，基础版全局满足）

for (auto& v : m_VarInfoTbl) {      // ← 线性扫全部，不认作用域

if (v.m_szName == name) return &v;

}

return nullptr;

}

问题：变量表是扁平数组，没有作用域层级。挑战版有块作用域，内层同名变量会查错（应遮蔽外层，实际会命中先登记的那个）。

影响场景：

int a;              // 外层 a

{

int a;          // 内层 a，应遮蔽外层

a = 1;          // 应改内层

}

a = 2;              // 应改外层 —— 当前实现会查错

# 四、改造方案

## 4.1 作用域链：扁平数组 → 分层结构

思路（可参考此前组员 yvechu 的尝试，其作用域栈设计方向正确）：

// 目标：每层作用域一个表，查找时自内向外

std::vector<std::vector<VarEntry>> m_ScopeStack;   // 每层作用域一个表

const VarEntry* SymbolTable::SearchVar(const std::string& name) const

{

for (auto it = m_ScopeStack.rbegin(); it != m_ScopeStack.rend(); ++it) {

// 在内层找到即返回（同名变量内层遮蔽外层）

}

return nullptr;

}

三条铁律：

类名保持 SymbolTable 不变（语义/IR 模块已在用它）

公开接口签名保持不变（§7.3 冻结）

只改内部数据结构，不破坏现有功能（先跑通现有行为，再加新特性）

## 4.2 驱动登记：需求由语义模块发起

符号表模块提供接口，真正的「遍历 AST 并调用登记」工作由语义模块在 main 中完成。两模块需协同定义：

| 时机 | 调用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 遇到声明节点 | EnterScope + RecVar / RecArray | 登记变量，数组需登记维度 |
| 进入复合语句 | EnterScope(SCOPE_BLOCK) | 块作用域（需先扩展 ScopeType） |
| 退出复合语句 | ExitScope() | 销毁块内局部符号 |
| 遇到标识符引用 | SearchVar | 查不到即报「未声明的标识符」 |
| 遇到赋值 | CheckAssign | 类型相容性检查 |

## 4.3 类型扩展（挑战版）

| 项 | 现状 | 需补 |
| --- | --- | --- |
| 基础类型 | int / float | 增加 bool / char（TokenType 已有） |
| 数组 | 无 | VarEntry 增 m_bIsArray、m_iArraySize |
| 作用域种类 | SCOPE_GLOBAL / SCOPE_FUNCTION | 增加 SCOPE_BLOCK |
| 类型检查 | 仅处理 int/float | 按设计文档 §8.1 类型系统表扩展 bool/char |

# 四、开发规范（必读）

## 4.1 分支与提交

# 从最新的 dev 切分支（不要从 main 切，也不要直接改 main/dev）

git fetch origin

git checkout -b feature/<模块名> origin/dev

# 开发后提交（语义化提交信息）

git add <改动的文件>

git commit -m "feat(<模块>): 简述本次改动"

git push origin feature/<模块名>

# 然后到 GitHub 发起 Pull Request → 合入 dev

## 4.2 提交前自检清单

我在 feature/xxx 分支上（不是 main / dev）

我基于 origin/dev 的最新代码（不是旧版）

我新增的类 / 函数名，在 src/ 下没有同名冲突（重点：GLOB_RECURSE 会自动收集所有 .cpp）

公开接口没有擅自修改

本地编译零错误、零警告（build.bat）

程序能正常运行（--dump-tokens / --dump-ast / --dump-symtab / --dump-quads）

提交信息是语义化格式（feat: / fix: / docs: / refactor:）

我没有删除别人的文件

## 4.3 本地构建

cd MiniCCompiler

build.bat                       # 编译（自动收集 src 下所有 .cpp）

build.bat run tests\test.mc     # 编译并运行

build.bat clean                 # 清理

提示：build.bat 会自动递归收集 src 下所有 .cpp。若新增文件后出现 「multiple definition」（撞名冲突）或「undefined reference」（漏文件），脚本会给出排查提示。

## 4.4 运行测试（需 PowerShell 7）

pwsh -File tests/run_grammar_selfcheck.ps1   # 文法表自检（21 项）

pwsh -File tests/run_parser_tests.ps1       # Parser 回归（41 用例）

pwsh -File tests/run_parser_unit.ps1        # Parser 单元测试

说明：tests/*.ps1 要求 PowerShell 7（已加 #Requires -Version 7.0）。Windows PowerShell 5.1 会按 ANSI 解码中文注释并报出误导性语法错。

## 4.5 编码与换行约定

| 项 | 约定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文本编码 | UTF-8 无 BOM | 带 BOM 的 .mc 会被词法器当成 3 个非法字符（已知问题） |
| 换行符 | LF | 已由 .gitattributes 强制，勿手工改成 CRLF |
| .bat 脚本 | 纯 ASCII | cmd 按本地代码页解析，含中文会导致命令被拆解 |
| .ps1 脚本 | UTF-8 无 BOM | 5.1 会按 ANSI 解码中文并报错 |

# 五、验收标准（Definition of Done）

SearchVar 按作用域链自内向外查找；内层同名变量正确遮蔽外层

ScopeType 增加 SCOPE_BLOCK，块作用域进出正确

VarEntry 支持数组（维度上界与元素个数）

CheckAssign 按类型系统表覆盖 int/float/bool/char

--dump-symtab 输出真实内容（变量/常量/类型/函数/参数均有登记）

与语义模块联调通过，块作用域用例验证正确

公开接口签名未变（§7.3）

# 六、参考文档

《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》——挑战版文法、编码、预测分析表、接口契约

《MiniC编译器数据结构设计.md》（v3.1）——基础版数据结构与决策记录

《MiniC挑战版文法及其相关表格.xlsx》——92 条产生式、First/Follow/Select、预测分析表

《各模块任务书/00_总览与集成.docx》——总体缺口、时间线、分工全景