语义分析模块
任务书与待办清单

第 5 组 · 挑战版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责成员 | 陆禹辰（2416050308）、陕海波（2316050120）、于霄（2316050104） |
| 责任人 | 陆禹辰、陕海波、于霄 |
| 当前状态 | 🔴 未开工（最高优先级） |
| 优先级 | P0（关键路径第 1 环） |
| 文档依据 | 《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》、《MiniC编译器数据结构设计.md》 |
| 生成日期 | 2026-10-13 |

# 一、模块职责与目标

遍历 AST，结合符号表完成类型检查与语义规则验证：检查变量是否已声明、赋值两侧类型是否匹配、是否存在未声明引用等静态错误，输出可定位的错误信息。同时负责把 AST 驱动到符号表，使 --dump-symtab 产出真实内容。

## 二、接口契约（不可擅自变更）

本节接口已冻结（设计文档 §2.4）。如需变更，须先在组内提出评审，通过后方可实施。

# 三、当前状态

本模块尚未开工。项目里语义相关的逻辑分散在符号表接口中，但没有任何代码去遍历 AST 并调用它们。

| 项 | 现状 |
| --- | --- |
| 符号表接口 | ✅ 已实现（登记/查重/类型检查/回填） |
| AST 遍历驱动 | ❌ 完全没有（main.cpp 中是 TODO） |
| 语义检查逻辑 | ❌ 未实现（先声明后使用、类型匹配、运算数类型） |
| --dump-symtab 产物 | ❌ 空表 |

# 四、要做什么

## 4.1 第一优先：把 AST 接到符号表（打通交付物③）

位置：src/main.cpp 第 4 阶段（当前是 TODO）。

// 现状（src/main.cpp 约 176 行）

SymbolTable symtab;

// TODO: 遍历 AST 执行语法制导语义动作（登记/查重/类型检查/常量回填）

// 目标：遍历 parser 产出的 AST 根节点，递归处理

void SemanticAnalyzer::Analyze(const ASTNodePtr& root, SymbolTable& symtab)

{

// 按节点类型分派：

//   DeclNode   -> SearchVar 查重 -> RecVar 登记

//   AssignNode -> 检查左值是变量、右值类型与左值相容（CheckAssign）

//   IdentNode  -> SearchVar 查引用，未声明则 EmitError

//   BinOpNode  -> 递归子节点，按类型系统表推导结果类型

}

验收信号：运行下面的命令后，.sym.txt 不再是空表。

build.bat run tests\test.mc --dump-symtab

type tests\test.sym.txt     # 应看到 a : INT、b : FLOAT 等条目

## 4.2 语义检查规则（依据项目书与设计文档）

| 检查项 | 规则 | 错误信息要求 |
| --- | --- | --- |
| 先声明后使用 | 标识符引用必须能在符号表查到 | 含行列号，指出未声明的名字 |
| 重复声明 | 同一作用域内不得重名 | 指出重名符号与两处位置 |
| 赋值类型相容 | 按 §8.1 类型系统表；float→int 允许但告警（Q9） | 警告不阻断编译 |
| 运算数类型匹配 | int/float 混合运算提升为 float；关系/逻辑结果为 bool | 类型不符时报错 |
| 数组下标 | 下标必须为整型表达式 | 类型不符时报错 |
| 函数调用 | 实参个数与类型须与形参匹配 | 指出不匹配的位置 |
| 返回类型 | return 表达式类型须与函数返回类型相容 | 类型不符时报错 |

## 4.3 常量回填（Q12）

词法阶段已把常量文本登记入常量表，语义阶段需按位序回填名字/类型：

// 遇到常量节点（NumNode 带 m_iConstIdx）

symtab.BackfillConst(node->m_iConstIdx, name, type);

// 注意：词法目前只为整型/实型登记常量表下标，

//       字符/布尔常量需 semantic003 按 token 自行登记（已知遗留项）

# 五、与其他模块的协作

| 协作对象 | 内容 |
| --- | --- |
| 符号表模块 | 驱动其登记/查找接口；需其实现作用域链查找（否则块作用域会查错） |
| 语法模块 | AST 正在做阶段⑤多子节点重构，语义遍历需与其对齐节点定义与改造窗口 |
| 中间代码模块 | 语义阶段确定的类型信息（操作数类型、转换动作）是 IR 生成的输入 |

关键：语法模块的阶段⑤（AST 多子节点重构）会改变节点结构，语义模块的遍历代码必须在改造完成后定稿，否则要返工。建议先与语法模块确认时间窗口。

# 六、建议的实现顺序

① 先实现「最小可用」：遍历 Decl + Assign + Ident，让 --dump-symtab 出真实内容

↓

② 加类型检查：CheckAssign + 类型系统表（int/float/bool/char）

↓

③ 加未声明检查：SearchVar 失败即报错（含行列号）

↓

④ 与符号表联调块作用域（依赖其作用域链实现）

↓

⑤ 覆盖挑战版：数组维度、函数形参/实参匹配、return 类型

# 四、开发规范（必读）

## 4.1 分支与提交

# 从最新的 dev 切分支（不要从 main 切，也不要直接改 main/dev）

git fetch origin

git checkout -b feature/<模块名> origin/dev

# 开发后提交（语义化提交信息）

git add <改动的文件>

git commit -m "feat(<模块>): 简述本次改动"

git push origin feature/<模块名>

# 然后到 GitHub 发起 Pull Request → 合入 dev

## 4.2 提交前自检清单

我在 feature/xxx 分支上（不是 main / dev）

我基于 origin/dev 的最新代码（不是旧版）

我新增的类 / 函数名，在 src/ 下没有同名冲突（重点：GLOB_RECURSE 会自动收集所有 .cpp）

公开接口没有擅自修改

本地编译零错误、零警告（build.bat）

程序能正常运行（--dump-tokens / --dump-ast / --dump-symtab / --dump-quads）

提交信息是语义化格式（feat: / fix: / docs: / refactor:）

我没有删除别人的文件

## 4.3 本地构建

cd MiniCCompiler

build.bat                       # 编译（自动收集 src 下所有 .cpp）

build.bat run tests\test.mc     # 编译并运行

build.bat clean                 # 清理

提示：build.bat 会自动递归收集 src 下所有 .cpp。若新增文件后出现 「multiple definition」（撞名冲突）或「undefined reference」（漏文件），脚本会给出排查提示。

## 4.4 运行测试（需 PowerShell 7）

pwsh -File tests/run_grammar_selfcheck.ps1   # 文法表自检（21 项）

pwsh -File tests/run_parser_tests.ps1       # Parser 回归（41 用例）

pwsh -File tests/run_parser_unit.ps1        # Parser 单元测试

说明：tests/*.ps1 要求 PowerShell 7（已加 #Requires -Version 7.0）。Windows PowerShell 5.1 会按 ANSI 解码中文注释并报出误导性语法错。

## 4.5 编码与换行约定

| 项 | 约定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文本编码 | UTF-8 无 BOM | 带 BOM 的 .mc 会被词法器当成 3 个非法字符（已知问题） |
| 换行符 | LF | 已由 .gitattributes 强制，勿手工改成 CRLF |
| .bat 脚本 | 纯 ASCII | cmd 按本地代码页解析，含中文会导致命令被拆解 |
| .ps1 脚本 | UTF-8 无 BOM | 5.1 会按 ANSI 解码中文并报错 |

# 五、验收标准（Definition of Done）

--dump-symtab 输出真实内容（变量/常量/类型全部登记）

未声明标识符能报错，且含准确行列号

重复声明能报错

赋值类型不相容能报错；float→int 打印警告但不阻断（Q9）

块作用域正确（内层同名变量遮蔽外层）

挑战版：数组下标类型检查、函数实参个数/类型匹配、return 类型检查

与符号表、语法模块联调通过

# 六、参考文档

《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》——挑战版文法、编码、预测分析表、接口契约

《MiniC编译器数据结构设计.md》（v3.1）——基础版数据结构与决策记录

《MiniC挑战版文法及其相关表格.xlsx》——92 条产生式、First/Follow/Select、预测分析表

《各模块任务书/00_总览与集成.docx》——总体缺口、时间线、分工全景