中间代码生成模块
任务书与待办清单

第 5 组 · 挑战版

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 负责成员 | 张灏宇（2416050307）、王逸凡（2416050323） |
| 责任人 | 张灏宇、王逸凡 |
| 当前状态 | 🔴 未开工（核心 Generate 是 TODO） |
| 优先级 | P0（关键路径第 2 环） |
| 文档依据 | 《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》、《MiniC编译器数据结构设计.md》 |
| 生成日期 | 2026-10-13 |

# 一、模块职责与目标

遍历 AST，按语义动作生成三地址四元式（操作符, arg1, arg2, result），表达式按优先级自底向上计算、中间结果存入临时变量，控制流用标号回填。四元式是 PPT 要求的四类交付物之一。

## 二、接口契约（不可擅自变更）

本节接口已冻结（设计文档 §2.4）。如需变更，须先在组内提出评审，通过后方可实施。

| 接口 | 签名 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 构造 | explicit IRGenerator(SymbolTable&) | ✅ 已实现（绑定符号表） |
| 生成入口 | void Generate(const ASTNodePtr& root) | ❌ TODO（核心） |
| 申请临时变量 | int GetTmpVar(TokenType t) | ⚠️ 仅计数，未按类型登记 |
| 申请标号 | int GetTmpLabel() | ✅ 已实现 |
| 生成四元式 | void EmitIR(QuadOp, op1, op2, rslt) | ✅ 已实现 |
| 取结果 | const CodeList& GetCodes() const | ✅ 已实现 |
| 操作数转原文 | std::string OperandToString(const Operand&) const | ✅ 已实现 |

# 三、当前状态

除 Generate() 外的基础设施都已就绪：四元式结构、操作码枚举、操作数类型、临时变量/标号计数器、EmitIR、打印。

// src/sema/ir.cpp 现状（约 130 行）

void IRGenerator::Generate(const ASTNodePtr& root)

{

// TODO: 遍历 AST 生成四元式序列

//   示例：AssignNode(a, BinOp(b, +, 1))

//      t1 = GetTmpVar(TOKEN_FLOAT); EmitIR(Q_ADD, op(b), op(1), Temp(t1))

if (!root) { return; }

// 骨架阶段：不生成四元式（留空 CodeList）

}

后果：--dump-quads 只输出一行占位注释：

// MiniC quads (TODO: generator core not implemented yet)

# 四、要做什么

## 4.1 核心：实现 Generate()

按 AST 节点类型递归翻译。项目书给了明确的期望形式：

# 源程序

int a; float b;

a = 10; b = a + 3.14 * 2;

# 期望四元式（项目书原文）

(*, 3.14, 2, t1)

(+, a, t1, t2)

(=, t2, -, b)

## 4.2 各节点的翻译规则

| AST 节点 | 四元式生成方式 |
| --- | --- |
| NumNode | 作为常量操作数（OP_CONST，用 m_iConstIdx 链接常量表） |
| IdentNode | 作为变量操作数（OP_VAR，链接变量表位序） |
| BinOpNode(+ - * /) | 递归左右子节点，EmitIR(Q_ADD/Q_SUB/Q_MUL/Q_DIV, 左, 右, 新临时变量) |
| BinOpNode(关系) | EmitIR(Q_EQ/Q_NE/Q_LT/Q_LE/Q_GT/Q_GE, 左, 右, 临时变量)，结果类型 bool |
| BinOpNode(逻辑) | EmitIR(Q_AND/Q_OR)，需短路求值与标号回填 |
| UnaryOpNode(! / -) | EmitIR(Q_NOT / Q_NEG, 操作数, -, 临时变量) |
| AssignNode | 先算右值，再 EmitIR(Q_ASSIGN, 右值, -, 目标变量) |
| IndexNode | EmitIR(Q_INDEX, 基址, 下标, 临时变量)（地址偏移） |
| CallNode | 实参逐个 EmitIR(Q_PARA, 实参, -, -)，再 EmitIR(Q_CALL, 函数, 参数个数, 返回值) |

## 4.3 控制流：标号回填

挑战版的 if/while 需要标号回填，GetTmpLabel() 已就绪：

// if (e) S1 else S2

//   <e 的四元式> -> 结果 t

//   JF t, -, L_else      (Q_JF，暂留空标号)

//   <S1 的四元式>

//   JMP -, -, L_end      (Q_JMP)

//   LABEL L_else, -, -

//   <S2 的四元式>

//   LABEL L_end, -, -

// while (e) S

// L_begin: LABEL

//   <e 的四元式> -> t

//   JF t, -, L_end

//   <S 的四元式>

//   JMP -, -, L_begin

//   LABEL L_end, -, -

实现要点：先发出条件跳转（假出口标号暂空），翻译完分支后再回填标号编号。

## 4.4 类型转换（依据设计文档 §8.1）

| 运算 | 操作数类型 | 结果类型 | 需插入的转换 |
| --- | --- | --- | --- |
| + - * / | T_INT, T_INT | T_INT | 无 |
| + - * / | T_INT, T_FLOAT | T_FLOAT | IntToFloat(arg1) |
| + - * / | T_FLOAT, T_INT | T_FLOAT | IntToFloat(arg2) |
| / | T_INT, T_INT | T_INT | 整除 |
| 关系运算 | int/float | T_BOOL | 无 |
| = 赋值 | T_FLOAT → T_INT | T_INT | FloatToInt（并告警，Q9） |

## 4.5 作业：FlushToProc（挑战版）

当前是简单赋值，挑战版需把 m_Codes 挂到过程表项（ProcEntry::m_Codes），支持以过程为单位组织四元式。

# 五、协作与前置依赖

| 依赖 | 内容 |
| --- | --- |
| 语义模块 | 需其先把类型信息（操作数类型、转换动作）确定下来 |
| 符号表模块 | OperandToString 依赖 m_VarInfoTbl / m_ConstInfoTbl 的登记内容 |
| 语法模块（阶段⑤） | AST 多子节点重构会改变节点结构，Generate() 需在改造后定稿 |

# 六、建议的实现顺序

① 先做算术赋值：Num + Ident + BinOp(+ - * /) + Assign

→ 让 --dump-quads 产出真实四元式（先打通交付物④）

↓

② 加类型转换：按 §8.1 类型系统表插入 IntToFloat

↓

③ 加关系/逻辑运算（短路求值 + 标号回填）

↓

④ 加控制流：if / if-else / while 的标号回填

↓

⑤ 加数组下标（Q_INDEX）与函数调用（Q_PARA / Q_CALL）

↓

⑥ FlushToProc 按过程组织

# 四、开发规范（必读）

## 4.1 分支与提交

# 从最新的 dev 切分支（不要从 main 切，也不要直接改 main/dev）

git fetch origin

git checkout -b feature/<模块名> origin/dev

# 开发后提交（语义化提交信息）

git add <改动的文件>

git commit -m "feat(<模块>): 简述本次改动"

git push origin feature/<模块名>

# 然后到 GitHub 发起 Pull Request → 合入 dev

## 4.2 提交前自检清单

我在 feature/xxx 分支上（不是 main / dev）

我基于 origin/dev 的最新代码（不是旧版）

我新增的类 / 函数名，在 src/ 下没有同名冲突（重点：GLOB_RECURSE 会自动收集所有 .cpp）

公开接口没有擅自修改

本地编译零错误、零警告（build.bat）

程序能正常运行（--dump-tokens / --dump-ast / --dump-symtab / --dump-quads）

提交信息是语义化格式（feat: / fix: / docs: / refactor:）

我没有删除别人的文件

## 4.3 本地构建

cd MiniCCompiler

build.bat                       # 编译（自动收集 src 下所有 .cpp）

build.bat run tests\test.mc     # 编译并运行

build.bat clean                 # 清理

提示：build.bat 会自动递归收集 src 下所有 .cpp。若新增文件后出现 「multiple definition」（撞名冲突）或「undefined reference」（漏文件），脚本会给出排查提示。

## 4.4 运行测试（需 PowerShell 7）

pwsh -File tests/run_grammar_selfcheck.ps1   # 文法表自检（21 项）

pwsh -File tests/run_parser_tests.ps1       # Parser 回归（41 用例）

pwsh -File tests/run_parser_unit.ps1        # Parser 单元测试

说明：tests/*.ps1 要求 PowerShell 7（已加 #Requires -Version 7.0）。Windows PowerShell 5.1 会按 ANSI 解码中文注释并报出误导性语法错。

## 4.5 编码与换行约定

| 项 | 约定 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 文本编码 | UTF-8 无 BOM | 带 BOM 的 .mc 会被词法器当成 3 个非法字符（已知问题） |
| 换行符 | LF | 已由 .gitattributes 强制，勿手工改成 CRLF |
| .bat 脚本 | 纯 ASCII | cmd 按本地代码页解析，含中文会导致命令被拆解 |
| .ps1 脚本 | UTF-8 无 BOM | 5.1 会按 ANSI 解码中文并报错 |

# 五、验收标准（Definition of Done）

--dump-quads 产出真实四元式（不再是占位注释）

表达式按优先级正确翻译，中间结果存入临时变量

项目书示例 a = 10; b = a + 3.14 * 2; 产出的四元式形式与文档一致

int/float 混合运算按类型系统表插入转换

控制流（if/while）标号正确回填，跳转目标无误

数组下标、函数调用生成对应四元式

与语义、符号表模块联调通过

# 六、参考文档

《MiniC编译器设计文档_v4.0_挑战版LL1.md》——挑战版文法、编码、预测分析表、接口契约

《MiniC编译器数据结构设计.md》（v3.1）——基础版数据结构与决策记录

《MiniC挑战版文法及其相关表格.xlsx》——92 条产生式、First/Follow/Select、预测分析表

《各模块任务书/00_总览与集成.docx》——总体缺口、时间线、分工全景